Viikkoraportti 01 (4.4.2022 – 10.4.2022)

Ryhmä: R9

Ryhmän jäsenet: Lassi Karjala

Tomi Jokela

Niko Oinonen

Patrik Laamanen

Päivämäärä: 7.4.2022

# Tilanne

Laadittu ryhmän pelisäännöt ja projektin projektikortti. Suunniteltu käyttöliittymien runko seuraaville toiminnallisuuksille: toiminta-alueiden ja mökkien hallinta, palveluiden hallinta, majoitusvarausten hallinta, asiakashallintajärjestelmä. Tehty projektille GitHub-versiohallinta. Laadittu ER-kaavio ja SQL-skripti.

# Ongelmat

Ensimmäisellä viikolla ei ilmennyt ongelmia.

# Tehty työmäärä

Projekti on vasta lähtenyt käyntiin ja aikaa kun kulunut vasta suunnitteluun. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 5 %.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 29 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 7 h | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |
| Tomi | 10 h | Dokumenttien laadinta, käyttöliittymän suunnittelu |
| Niko | 5 h | Dokumenttien laadinta, GitHub-versiohallinnan perustaminen |
| Patrik | 7 h | Dokumenttien laadinta, SQL-skriptin luonti. |

# Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä on suunnitellut käyttävänsä projektiin seuraavalla viikolla n. 32 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 8 h | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Tomi | 8 h | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Niko | 8 h | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Patrik | 8 h | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, API:t tietokantaan, GitHub-kuntoon, koodaus |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | toiminta-alueiden ja mökkien hallinta | N/A |
| 2 | palveluiden hallinta | N/A |
| 3 | majoitusvarausten hallinta | N/A |
| 4 | asiakashallintajärjestelmä | N/A |
| 5 | laskujen hallinta ja seuranta | N/A |
| 6 | majoittumisten raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 7 | ostettujen lisäpalvelujen raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 8 | seuraavat laskutusmahdollisuudet: Paperilasku, Sähköpostilasku | N/A |

Viikkoraportti 02 (11.4.2022 – 17.4.2022)

Ryhmä: R9

Ryhmän jäsenet: Lassi Karjala

Tomi Jokela

Niko Oinonen

Patrik Laamanen

Päivämäärä: 14.4.2022

# Tilanne

Laadittu vaatimusmäärittely. Kaikki saivat tehtyä GitHub- käyttäjätunnukset. Asiakashallinta – toiminto koodattu lähes valmiiksi ja muuta käyttöliittymää myös koodattu. Kaikki toiminnallisuudet eivät ole valmiita. Tietokantaan tehtiin pieniä muutoksia. Läpi käytiin yhdessä koodia.

# Ongelmat

Toisella viikolla ei ilmennyt suuria ongelmia. Visual Studio Code - kehitysympäristön toimimaan saaminen aiheutti ongelmia osalle ryhmäläisistä.

# Tehty työmäärä

Projekti on vasta lähtenyt käyntiin ja aikaa kun kulunut vasta suunnitteluun. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 20 %.

Projektiryhmä on käyttänyt tällä viikolla projektiin n. 37 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 7 h | Vaatimusmäärittely dokumentin laadinta, viikkopalaverimuistio, koodin läpikäynti yhdessä. Visual Studio Code – kehitysympäristön asentaminen ja toimimaan saaminen. |
| Tomi | 7 h | Vaatimusmäärittely dokumentin laadinta, viikkopalaverimuistio, koodin läpikäynti yhdessä. Visual Studio Code – kehitysympäristön asentaminen ja toimimaan saaminen. |
| Niko | 7 h | Vaatimusmäärittely dokumentin laadinta, viikkopalaverimuistio, koodin läpikäynti yhdessä. |
| Patrik | 16 h | Asiakashallintatoiminnon ja käyttöliittymän koodaus. Koodin läpikäynti yhdessä. |

# Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä on suunnitellut käyttävänsä projektiin seuraavalla viikolla n. 32 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 8 h | Toiminnallinen määrittely dokumentin laatiminen. Viikkopalaverimuistion laatiminen. Visual Studio Code- kehitysympäristön toimimaan saaminen. |
| Tomi | 8 h | Toiminnallinen määrittely dokumentin laatiminen. Viikkopalaverimuistion laatiminen. Visual Studio Code- kehitysympäristön toimimaan saaminen. |
| Niko | 8 h | Toiminnallinen määrittely dokumentin laatiminen. Viikkopalaverimuistion laatiminen. |
| Patrik | 8 h | Toiminnallinen määrittely dokumentin laatiminen. Viikkopalaverimuistion laatiminen. |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | toiminta-alueiden ja mökkien hallinta | 5 % |
| 2 | palveluiden hallinta | 5 % |
| 3 | majoitusvarausten hallinta | 10 % |
| 4 | asiakashallintajärjestelmä | 75 % |
| 5 | laskujen hallinta ja seuranta | 5 % |
| 6 | majoittumisten raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 7 | ostettujen lisäpalvelujen raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 8 | seuraavat laskutusmahdollisuudet: Paperilasku, Sähköpostilasku | N/A |

Viikkoraportti 03 (18.4.2022 – 24.4.2022)

Ryhmä: R9

Ryhmän jäsenet: Lassi Karjala

Tomi Jokela

Niko Oinonen

Patrik Laamanen

Päivämäärä: 21.4.2022

# Tilanne

Laadittu toiminnallinen määrittely dokumentti ja viimeistelty jaksoraportti.

# Ongelmat

Kolmannella viikolla ei ilmennyt ongelmia. Henkilöstön vajausta ollut hieman.

# Tehty työmäärä

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 25 %.

Projektiryhmä on tällä viikolla käyttänyt projektiin n. 26 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 4 h | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |
| Tomi | 7 h | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |
| Niko | 9 h | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio, postinumerot näkymän koodaus. |
| Patrik | 6 h | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |

# Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä suunnittelee käyttävänsä projektiin seuraavalla viikolla n. 40 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi | 10 h | Ohjelman toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän koodaaminen. |
| Tomi | 10 h | Ohjelman toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän koodaaminen. |
| Niko | 10 h | Ohjelman toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän koodaaminen. |
| Patrik | 10 h | Ohjelman toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän koodaaminen. |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | toiminta-alueiden ja mökkien hallinta | 5 % |
| 2 | palveluiden hallinta | 5 % |
| 3 | majoitusvarausten hallinta | 10 % |
| 4 | asiakashallintajärjestelmä | 75 % |
| 5 | laskujen hallinta ja seuranta | 5 % |
| 6 | majoittumisten raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 7 | ostettujen lisäpalvelujen raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 8 | seuraavat laskutusmahdollisuudet: Paperilasku, Sähköpostilasku | N/A |