**Projektikortti**

**Projektin nimi ja tunnus:**

* **Mökkiläiset (R9)**

**Projektin asettajat:**

* **Keijo Kuosmanen ja Mika Vanhanen**

**Projektipäälliköt:**

* **Lassi Karjala / Tomi Jokela / Niko Oinonen / Patrik Laamanen**

**Projektin aloituspäivä**

* **5.4.2022**

**Projektin tavoiteaikataulu**

* **Toimintokohtainen viikkoaikataulu sovitaan viikkopalaverien yhteydessä**
* **Välikatselmointi 21.4. tai 22.4.2022**
* **Loppukatselmointi 12.5. tai 13.5.**
* **Projektin on oltava ehdottomasti valmis viimeistään 13.5.2022**

**Projektin organisaatio ja vastuualueet**

* **Ohjausryhmä: Projektin ryhmä (R9) sekä Keijo Kuosmanen ja Mika Vanhanen**
* **Projektiryhmä: Lassi Karjala / Tomi Jokela / Niko Oinonen / Patrik Laamanen**
* **Asiantuntijaryhmä: Lassi Karjala / Tomi Jokela / Niko Oinonen / Patrik Laamanen**

**Projektin tausta**

* **Projekti on harjoitustyö Ohjelmistotuotanto I -kurssille**
* **Projektissa asiakas on pyytänyt tekemään sovelluksen lomamökkien varausten hallintaan saadun tarjouspyynnön mukaisesti**

**Projektin tavoitteet**

* **Tavoitteena on asiakkaan vaatimukset täyttävä toimiva sovellus**
* **Tarkemmat määrittelyt esitetään vaatimusmäärittelydokumentilla.**

**Projektin sisältö ja vaiheistus (Alustava suunnitelma)**



**Riskit (TOP 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskinro** | **Riski** | **Kuvaus** | **Tod.näk.** | **Vaik.** | **Vrt.** | **Torjunta** | **Vastuullinen** |
| **1** | **Aikataulun pettäminen** | **Syystä X sovitussa aikataulussa ei pysytä** | **0,5** | **0,9** | **0,45** | **Noudatetaan viikkopalavereissa sovittuja aikatauluja** | **Projektipäällikkö** |
| **2** | **Huono toteutus** | **Huono toteutus esim. osaamisen puutteen takia** | **0,3** | **0,8** | **0,24** | **Otetaan asioista selvää / jaetaan osaamista / testataan hyvin** | **Ryhmä yhteisvastuussa** |
| **3** | **Huono suunnittelu** | **Ryhmä epäonnistuu projektin suunnittelussa** | **0,2** | **0,7** | **0,14** | **Pyritään suunnittelemaan mahdollisimman realistisesti** | **Ryhmä yhteisvastuussa** |
| **4** | **Viestintäriski** | **Ryhmän viestintä ei toimi toivotusti** | **0,2** | **0,5** | **0,1** | **Viestitään asioista/ongelmista matalalla kynnyksellä** | **Jokainen vastuussa omalta osaltaan** |
| **5** | **Resurssien puute** | **Syystä X ryhmän jäsen ei pysty osallistumaan työntekoon** | **0,15** | **0,6** | **0,09** | **Viestitään ajoissa yllättävistä menoista tai ongelmista** | **Jokainen vastuussa omalta osaltaan** |

**Projektin rajaus**

* **Projekti toteutetaan työpöytäsovelluksena.**
* **Sovellusta käyttää vain henkilökunta. Asiakas itse ei voi tehdä varausta sovelluksella.**

**Projektin hinta**

* **Ryhmä arvioi projektihinnaksi 12 000 €, laskelma perustuu arvioituun työmäärään / henkilö.**

**Laatija**

**Ryhmä 9 5.4.2022**

**Hyväksyjä**

**Keijo Kuosmanen ja Mika Vanhanen 8.4.2022**