Viikkoraportti 01 (4.4.2022 – 10.4.2022)

Ryhmä: R9

Ryhmän jäsenet: Lassi Karjala

Tomi Jokela

Niko Oinonen

Patrik Laamanen

Päivämäärä: 7.4.2022

# Tilanne

Laadittu ryhmän pelisäännöt ja projektin projektikortti. Suunniteltu käyttöliittymien runko seuraaville toiminnallisuuksille: toiminta-alueiden ja mökkien hallinta, palveluiden hallinta, majoitusvarausten hallinta, asiakashallintajärjestelmä. Tehty projektille GitHub-versiohallinta. Laadittu ER-kaavio ja SQL-skripti.

# Ongelmat

Ensimmäisellä viikolla ei ilmennyt ongelmia.

# Tehty työmäärä

Projekti on vasta lähtenyt käyntiin ja aikaa kun kulunut vasta suunnitteluun. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 5%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. XX tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi |  | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |
| Tomi |  | Dokumenttien laadinta, käyttöliittymän suunnittelu |
| Niko |  | Dokumenttien laadinta, GitHub-versiohallinnan perustaminen |
| Patrik |  | Dokumenttien laadinta, SQL-skriptin luonti |

# Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. XX tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Tomi |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Niko |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Patrik |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, API:t tietokantaan, GitHub-kuntoon. |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | toiminta-alueiden ja mökkien hallinta | N/A |
| 2 | palveluiden hallinta | N/A |
| 3 | majoitusvarausten hallinta | N/A |
| 4 | asiakashallintajärjestelmä | N/A |
| 5 | laskujen hallinta ja seuranta | N/A |
| 6 | majoittumisten raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 7 | ostettujen lisäpalvelujen raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 8 | seuraavat laskutusmahdollisuudet: Paperilasku, Sähköpostilasku | N/A |

Viikkoraportti 02 (11.4.2022 – 17.4.2022)

Ryhmä: R9

Ryhmän jäsenet: Lassi Karjala

Tomi Jokela

Niko Oinonen

Patrik Laamanen

Päivämäärä: X.X.2022

# Tilanne

Laadittu ryhmän pelisäännöt ja projektin projektikortti. Suunniteltu käyttöliittymien runko seuraaville toiminnallisuuksille: toiminta-alueiden ja mökkien hallinta, palveluiden hallinta, majoitusvarausten hallinta, asiakashallintajärjestelmä. Tehty projektille GitHub-versiohallinta. Laadittu ER-kaavio ja SQL-skripti.

# Ongelmat

Ensimmäisellä viikolla ei ilmennyt ongelmia.

# Tehty työmäärä

Projekti on vasta lähtenyt käyntiin ja aikaa kun kulunut vasta suunnitteluun. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 5%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. XX tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi |  | Dokumenttien laadinta, viikkopalaverimuistio |
| Tomi |  | Dokumenttien laadinta, käyttöliittymän suunnittelu |
| Niko |  | Dokumenttien laadinta, GitHub-versiohallinnan perustaminen |
| Patrik |  | Dokumenttien laadinta, SQL-skriptin luonti |

# Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. XX tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Lassi |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Tomi |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Niko |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, Java-SQL yhteyden toimimaan saaminen. GitHub-kuntoon. |
| Patrik |  | Vaatimusmäärittely ja toiminnallinen määrittely, API:t tietokantaan, GitHub-kuntoon. |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | toiminta-alueiden ja mökkien hallinta | N/A |
| 2 | palveluiden hallinta | N/A |
| 3 | majoitusvarausten hallinta | N/A |
| 4 | asiakashallintajärjestelmä | N/A |
| 5 | laskujen hallinta ja seuranta | N/A |
| 6 | majoittumisten raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 7 | ostettujen lisäpalvelujen raportointi aikajaksolla valituilla toiminta-alueilla | N/A |
| 8 | seuraavat laskutusmahdollisuudet: Paperilasku, Sähköpostilasku | N/A |